 Documentação
# Plano de Projeto de Desenvolvimento de APP (Projeto Olhar Na Cidade)
Versão 1.0

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
13/07/2017	1.0	Versão Inicial	Leandro B.

Índice Analítico
# Plano de Projeto de Desenvolvimento de APP (Projeto Olhar Na Cidade)
# Introdução
## Finalidade
A finalidade do Plano de Projeto Desenvolvimento de Aplicativo é reunir todas as informações necessárias para controlar e gerenciar o projeto de Desenvolvimento do Aplicativo para Dispositivos Móveis Olhar na CIdade. Ele descreve a abordagem dada ao desenvolvimento do software e é o plano de nível mais alto gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de desenvolvimento.
O Plano de Projeto Desenvolvimento de Aplicativo é usado por estas pessoas:
1. O gerente de projeto utiliza-o para planejar o cronograma do projeto e as necessidades de recursos e para acompanhar o andamento do projeto em relação ao cronograma.
2. Membros da equipe do projeto utilizam-no para entender o que precisam fazer, quando precisam fazê-lo, quais são as outras atividades das quais eles dependem, e as tarefas dos outros integrantes.
## 1.2 Escopo
Este Plano de Projeto Desenvolvimento de Aplicativo descreve o plano geral a ser usado pelo aplicativo incluindo a implantação do produto e a integração com o setor Público. Este projeto reúne e sintetiza as seguintes Unidades de Softwares: Suite Google de Aplicativos, GitHub, plataforma Android, plataforma IOS. O aplicativo Olhar na Cidade será integrado ao sistema público que melhor se enquadra para a obtenção de respostas, e resolução de problemas da população da cidade. Os detalhes de iterações individuais serão descritos nos Planos de Iteração. Os planos, conforme especificado neste documento, baseiam-se nos requisitos do produto definidos na Visão do projeto.
# Visão Geral do Projeto
Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações:
Visão Geral do Projeto — apresenta uma descrição da finalidade, do escopo e dos objetivos do projeto.  Também define os produtos que se espera que o projeto entregue.
Organização do Projeto — descreve a estrutura organizacional da equipe do projeto.
Processo de Gerenciamento — explica o custo estimado e o cronograma, define os principais marcos e fases do projeto e descreve como o projeto será monitorado.
Planos e Diretrizes Aplicáveis — apresentam uma visão geral do processo de desenvolvimento do software, abrangendo métodos, ferramentas e técnicas a serem seguidos.
## Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto
Este documento tem por finalidade entregar um Aplicativo para plataformas Móveis de uso em Smartfones, Tablets, e outros dispositivos móveis que utilizem as plataformas Android e IOS. Por onde será o meio de interação da população com a Prefeitura e Orgãos Competentes para se obter respostas sobre dúvidas, reclamações, sugestões de melhorias, e denuncias. Maiores esclarecimentos serão fornecidos no documento [3] Olhar na Cidade – Visão.
## Suposições e Restrições
Este Projeto de Aplicativo de Dispositivos Móveis, não deve ter cunho de resolução de todos problemas da sociedade, pois este não é o objeto de preocupação. O interesse em realizar tal atividade se restringe a facilitar o interesse e aproximação da população ao meio político para que possam ser cidadãos que aplicam esforço para a melhora do convívio em sociedade e diminuição do afastamento entre o meio público e seus cidadãos. A aplicação de técnicas e tecnologias modernas para resolução de problemáticas atuais e realísticas, deve ajudar essa interação.
## Produtos Liberados do Projeto
Os produtos liberados de cada fase do projeto estão identificados no [2] Olhar na Cidade – Caso de Desenvolvimento. Os produtos liberados são entregues no final de cada iteração de cada fase, conforme especificado na seção 4.2.4 Programação do Projeto.
## Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software
O Plano de Desenvolvimento de Software poderá ser inteiramente revisado antes do início de cada fase de Iteração. As datas podem ser observadas na tabela abaixo.
Datas das Fases e Iterações das Linhas Base
Fase	Iteração	Linha Base	Data Alvo
Inception	Iniciação	Funcional	17/10/17
Elaboration	Protótipo de Arquitetura	Projeto	01/12/17
Contruction	Implantação	Produto	17/05/18
Transaction	Entrega Final	Produto	17/07/18

# Organização do Projeto
## Estrutura Organizacional
Vide documento [2] Olhar na Cidade – Caso de Desenvolvimento.
## Papéis e Responsabilidades
Vide documento [2] Olhar na Cidade – Caso de Desenvolvimento.
## Processo de Gerenciamento Estimativas do Projeto
Os recursos do projeto, bem como seus custos, serão abstraídos, sendo pré-suposto que os recursos materiais e de infra-estrutura será providos pelos integrantes do projeto, salvo patrocinadores interessados na atividade, e os recursos humanos envolvidos serão assumidos com sendo voluntários interessados em fazer tal desenvolvimento. Todo projeto tem cunho Social e sem fins lucrativos.
## Plano de Projeto
### Plano de Fase
Este desenvolvimento está se utilizando de abordagem em fases, onde poderá haver mais de uma iteração em cada fase. As fases possuem diferenças em se falando de programação e esforço. Baseia-se em:
	Iniciação	Elaboração	Construção	Transição
Esforço	~5%	20%	65%	10%
Programação	10%	20%	50%	10%

Levando em consideração a argumentação da Equipe, o tempo disponível para o desenvolvimento do projeto e o fator de não ser exigido completeza, requisitos estes especificados pelo coordenador de projeto, o que teremos como Entrega Final é apenas um Protótipo de Projeto que poderá ser utilizado como uma solução inicial para o problema proposto. Tendo em vista tais fatos, foi adotada apenas uma iteração para cada fase.

Fase de Iteração	Principal resultado
Iniciação	O que definem o problema, uma alternativa de solução e requisitos funcionais e suplementares.
Elaboração	Protótipo de Arquitetura (Aplicativo Funcional não Hospedado)
Construção	Primeiro release do protótipo, testes.
Transição	Conclusão do protótipo, documentação e disponível.

Será elaborado pelo Gerente de Projeto um planejamento similar, a figura abaixo.

### Objetivos das Iterações

Objetivos das Iterações
Fase	Iteração	Descrição	Marco Associado	Soluções para os Riscos
Iniciação	Iteração / Iniciação	Definição de requisitos do Olhar na Cidade.	Especificação de requisitos funcionais e suplementares.	Familiarização das equipes. / Definição dos requisitos para entrega. / Desenvolvimento de plano de escopo realístico para o projeto.
Elaboração	Protótipo de / Arquitetura	Análise e Desgin de 2 ou mais Casos de Uso e desenvolvimento do protótipo da arquitetura.	Protótipo de arquitetura.	A arquitetura é esclarecida. / Riscos técnicos da equipe são conhecidos. / Protótipo inicial Desenhado e iniciado.
Construção	Primeiro / Release	Implementação e teste dos Casos de Uso da fase anterior.	Escolha do melhor aplicativo. / Implantado e operacional para testes internos.	Todos os requisitos levantados são implementados e verificados.
Transição	Entrega / Final	Testes finais e eventuais melhoramentos e correção de defeitos. Assim como Publição gratuita e Hospedagem do aplicativos nas plataformas Android e IOS.	Entrega Final	Protótipo e Documentação finalizados.

### Releases
Para este ciclo de desenvolvimento, apenas o primeiro release está planejado. Ele terá seu escopo determinado durante a fase de Elaboração, sendo produzida na iteração da fase de Construção e eventualmente concluída na iteração da fase de Transição.
### Programação do Projeto
Vide seção 2.4.
### Recursos do Projeto
Vide [2] Olhar na Cidade – Caso de Desenvolvimento;

## Monitoramento e Controle do Projeto
Gerenciamento de Requisitos
Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As mudanças solicitadas nos requisitos são capturadas nas Solicitações de Mudança e são aprovadas como parte do processo de Gerenciamento de Configuração.
Controle de Cronograma e Orçamento
As despesas são monitoradas pelo gerente de projeto, e reportadas e avaliadas mensalmente.
O gerente de projeto mantém uma programação mostrando a data esperada de cada marco. Os itens de linha na programação incluem pacotes de trabalho atribuídos a pessoas. Cada pessoa a quem é atribuído um pacote de trabalho fornece ao gerente do projeto informações sobre o percentual de conclusão das tarefas semanalmente quinzenalmente. As mudanças na programação ficarão a cargo da gerencia do projeto, e patrocinadores do projeto, que decidirão se o escopo será alterado a fim de preservar as datas-alvo de conclusão.
Controle de Qualidade
Os defeitos serão registrados e monitorados como Solicitações de Mudança, e as métricas de defeito serão coletadas.
Será necessário que todos os produtos liberados sejam submetidos ao processo de revisão adequado, conforme está descrito no Caso de Desenvolvimento. A revisão é necessária para assegurar que em cada faze o produto evolua com qualidade aceitável, usando as orientações descritas nos pontos de verificação e nas diretrizes de revisão.
Todos os defeitos encontrados durante a revisão que não forem corrigidos antes da liberação para integração deverão ser capturados como Solicitações de Mudança para que não sejam esquecidos.
Relatórios e Métricas
Estimativas atualizadas de custo e cronograma e relatórios sumários de métricas serão gerados no final de cada iteração.
As entregas serão coletadas e medidas com relatórios mensais. Isso inclui:
O valor atribuído às tarefas concluídas. É usado para refazer a estimativa da programação e do orçamento para o restante do projeto e/ou para identificar a necessidade de mudanças no escopo.
Todos os defeitos abertos e fechados – mostrados como um gráfico de tendências. São usados para ajudar a estimar o esforço restante necessário para corrigir defeitos.
Aprovação dos casos de teste de aceitação – mostrada como um gráfico de tendências. É usada para demonstrar o progresso para os envolvidos.
Além disso, os custos gerais serão monitorados tendo em vista o orçamento do projeto.
Gerenciamento de Riscos
Os riscos serão identificados na Fase de Iniciação usando os passos identificados na atividade “Identificar e Avaliar Riscos”. Os riscos do projeto serão avaliados pelo menos uma vez em cada iteração e documentados na tabela.
Gerenciamento de Configuração
Serão selecionadas ferramentas apropriadas que fornecem um banco de dados de Solicitações de Mudança e um repositório controlado de versões dos artefatos do projeto utilizando o GitHub.
Todo o código-fonte, os scripts de teste e os arquivos de dados serão incluídos nas baselines. A documentação relacionada ao código-fonte também será incluída na baseline como, por exemplo, a documentação de design. Este conteúdo será disponibilizado para novas implementações e mudanças para a comunidade e garantir a definição de Software Livre GNU.
As Solicitações de Mudança são revisadas e aprovadas pelo membro do projeto responsável pelo papel Gerente de Controle de Mudança.
Os backups completos são efetuados mensalmente e os gradativos, durante a noite.
# Anexos
N/A, visto que informações complementares estarão descritas nos outros artefatos referentes a este projeto.